新疆生产建设兵团

政府采购

竞争性磋商文件

（工程类）

项目名称：第三师某单位中央热能系统提升改造工程

项目编号：JDGC2024-002

采购人：新疆生产建设兵团第三师某单位

日期：2024年4月11日

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分 供应商须知	6

第三部分   政府采购项目采购需求	13

第四部分 评审方法（综合评分法）	18

第五部分   政府采购合同	23

第六部分   响应文件格式	61

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 第三师某单位中央热能系统提升改造工程的潜在供应商登陆政新疆生产建设兵团电子卖场·服务超市（https://cg.zbj.com/）获取采购文件，并于2024年4月23日11:00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：JDGC2024-002

项目名称：第三师某单位中央热能系统提升改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600576.07

最高限价（元）：600576.07

采购需求：具体详见本项目工程量清单。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:供应商须在响应文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函。

（2）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

（3）供应商必须为前三年内（2021年1月1日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。请根据要求提供《中小企业声明函》，格式以采购文件“第六部分 响应文件格式”中要求为准。

3、特定资格条件:供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

三、获取采购文件

时间:2024年4月12日至2024年4月22日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间）

地点及方式：新疆生产建设兵团电子卖场·服务超市（https://cg.zbj.com/）下载文件

售价：（0元）

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月23日11:00（北京时间）

地点：  电子响应文件上传至新疆生产建设兵团电子卖场·服务超市（https://cg.zbj.com/），纸质版文件递交至新疆图木舒克市前海东街17号翠景园小区3号楼2层2－2；电子响应文件应与纸质版文件内容保持一致，否则作无效标处理。

五、开启

时间：2024年4月23日11:00（北京时间）

地点：新疆图木舒克市前海东街17号翠景园小区3号楼2层2－2

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，见面开标，线下评标的方式；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站(http://ww.xica.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商操作指南详见兵团政府采购网（ccgp-bingtuan.gov.cn）—办事指南— 操作指南。

4、关于政采云平台供应商相关培训指导请加钉钉群35948845。

5、若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录“ 政采云 ”平台（https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆生产建设兵团第三师某单位

地 址：第三师图木舒克市某辖区

联系方式：徐先生、17799726310

# 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号、项目名称 | JDGC2024-002 第三师某单位中央热能系统提升改造工程 |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆生产建设兵团第三师某单位 地 址：第三师图木舒克市某辖区 联系方式：徐先生、17799726310 |
| 3 | 监管部门 | 新疆生产建设兵团财政局、上级主管部门 |
| 4 | 信息公告媒体平台 | 本项目公告在新疆生产建设兵团电子卖场·服务超市（https://cg.zbj.com/）发布。 |
| 5 | 采购内容 | 具体详见本项目工程量清单。 |
| 6 | 供应商资格 要求 | 1.供应商资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:供应商须在响应文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函。 （2）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 （3）供应商必须为前三年内（2021年1月1日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。 2、本项目的特定资格要求:资质等级及范围:供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。请根据要求提供《中小企业声明函》，格式以采购文件“第六部分 响应文件格式”中要求为准。 4、其他 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商,不得参加同一项目的投标；除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 是否允许联合体投标 | □是。 应满足要求：/ 否。 |
| 8 | 是否允许投报进口产品 | □是。 否。 |
| 9 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否。 □是。 中标（成交）供应商按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 10 | 踏勘现场 | 自行踏勘。 □统一组织。 本项目不组织； |
| 11 | 答疑接受时间 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 2.供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式 10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。 5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(3)对中标或者成交结果提出质疑 的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 6.澄清、修改文件发出后（若有）,供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件。 7.采购质疑函接收部门、联系电话： 接收部门：新疆生产建设兵团第三师某单位 联系人：郑女士 联系电话：17799726279 地址：第三师图木舒克市某辖区 |
| 12 | 磋商有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 13 | 响应文件递交截止时间（开标时间） | 2024年4月23日11:00（北京时间） |
| 14 | 响应文件份数 | 电子响应文件在新疆生产建设兵团电子卖场·服务超市（https://cg.zbj.com/）上传； 供应商须现场提供密封胶装成册的纸质版响应文件（签字盖章） 1份 、电子文件（U盘储存1份、光盘存储1份）。 |
| 15 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建磋商小组共3人组成,其中采购代表1人和专家评委2人。 评委确定方式: 政采云平台专家库中系统随机抽取 |
| 16 | 磋商保证金 | 按照《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，为推动优化营商环境，本项目不收取磋商保证金。 |
| 17 | 节能、环保政策 | - （1）鼓励节能政策:财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （2）鼓励环保政策:财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。 |
| 18 | 中小微型企业有关政策 | - 执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。 - （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。 - （3）本次采购标的所属行业：建筑业 中小企业划分标准根据《关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定；行业划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （4）监狱企业扶持政策:依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （5）促进残疾人就业政府采购政策:依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （6）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 说明:供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责,上述材料与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定,处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
| 19 | 评审方法 | 资格后审 □资格预审 综合评分法 □最低评标价法 注： 综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下,按照采购文件中规定的评分细则评审后,以评标最终最高得分的供应商作为成交供应商的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的,报价较低的一方为成交供应商。得分且投标报价相同的,技术指标较优的一方为成交供应商。 |
| 20 | 履约保证金 | 不缴纳 □缴纳 |
| 21 | 质保期 | 1年。 |
| 22 | 付款方式 | 工程验收合格之后一次性支付，具体以合同签订为准。 |
| 23 | 工期 | 自合同签订之日起30个日历日内完工。 |
| 24 | 质保金 | 中标金额的3% |
| 25 | 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 26 | 质量标准 | 合格 |
| 27 | 争议的解决 | 如发生争议由双方协商解决,协商不成向需方所项目所在地人民法院提请诉讼 |
| 28 | 现场陈述 | 不需要。 □需要，陈述要求如下:陈述要求如下： 1、陈述内容：/ 2、陈述人员：/ 3、陈述时限：/分钟。 4、陈述形式：/ |
| 29 | 项目预算 | 1、本项目预算金额:600576.07元（大写:陆拾万零伍佰柒拾陆元零柒分），供应商响应报价超过项目预算的按无效响应处理。 2、报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。 3、本项目总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,包括实施、完成采购内容并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 |
| 30 | 注意事项 | 1.各供应商必须针对项目制作响应文件并报价，响应文件必须满足制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 - 2.本项目的采购活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3.响应文件中有弄虚作假的内容,其响应文件将被否决,（如假证书、假业绩、假合同、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前,复查原件,如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容,采购人可拒绝与其签订合同，以上情形将书面上报财政部门，按照《政府采购法》第七十七条规定“列入不良行为记录名单”处理。 4.本项目所述时间以政采云平台服务器时间为准。 5.若采购文件其他部分描述与前附表不一致的,以前附表为准。 6.针对同一项目,不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码（mac地址）一致,不同供应商使用同一响应文件的过程稿制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形,一经发现,视为供应商相互串通投标,将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。 7.“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号 ）：本项目初步评审中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。所称“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款。 - 8.磋商结束后，所有参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 注：本项目第二轮报价（最终轮报价）限时30分钟，第二轮报价（最终轮报价），如在采购文件规定时限（30分钟内）内无法完成第二轮报价（最终轮报价）的，视同放弃本次投标。 |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

- 本表中“”标示选择使用该项。

- 第三部分   政府采购项目采购需求

项目名称：第三师某单位中央热能系统提升改造工程

项目分类：工程类

采购单位：新疆生产建设兵团第三师某单位

编制单位：新疆生产建设兵团第三师某单位

编制时间： 2024年4月

一、需求详情

（一）项目概况

需求内容：第三师某单位中央热能系统提升改造工程，具体详见本项目工程量清单。

（二）采购项目预算金额

- 预算金额：600576.07元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热能系统改造 | B02130400 | / | / | 否 |

(四）需落实的政府采购政策功能

- 1.支持绿色发展

（1）本次采购内容中所包含的节能产品政府采购品目清单：无

- （2）本次采购内容中所包含的环境标志产品：无

- 2.支持中小企业发展

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。

- 3.本采购项目所属行业：建筑业

（五）技术商务要求

1.技术要求

1). ★质量标准：合格；本招标文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准。

2).工程质量要求:施工方必须根据甲方提供的建设地点保质保量地进行施工，本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和工程量清单要求等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担全部返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

3).施工材料要求:用于本工程的主要材料品质不得低于工程量清单中对材料设备所规定的技术参数等各项指标自行采购材料设备，质量应符合国家和行业标准、经采购人确认，才能进行使用和安装，并同时提供相关质量证件。如若成交供应商未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由乙方承担，所有材料均为环保型优等品。如若施工单位未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

4）.工程安全要求:严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

5）.文明施工要求:文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内。材料、设备堆放整齐，保持场地卫生，做好现场环境保护工作，防止水污染、大气污染与噪声污染。务必每天及时清理场地，严禁直接在地面上、楼面上拌水泥砂浆、涂料等，应先垫铁皮等垫子。遵守管理规定，严禁在居民正常休息时段施工；保护财物，若有损坏则照价赔偿。

6）.在施工过程中尽量降低因施工噪音、交通和环境等因素（大气、水、固体废物污染）对周边市民群众的居住及出行和环境造成的影响。保持日常清洁卫生及降尘符合环境卫生管理的有关规定和安全文明施工标准化管理的要求。同时应办理有关施工现场交通、环卫、水土保持、固体废物污染和施工噪音，安全生产等管理规定手续，并承担有关费用。成交供应商应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

7）.响应供应商必须按照本项目提供的工程量清单编制响应文件内的响应报价书，响应报价不能超过清单单价和总价。响应供应商不得任意上浮、下浮或多报、少报、漏报。否则按无效响应处理。

8）.成交供应商必须严格执行《关于印发<第三师图木舒克市扬尘污染专项整治实施方案>》文件规定及采购人要求。

9）.适用规范、标准和规程，除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程；除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

10）.安全文明施工，在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

★11）.中标供应商所使用材料工具运输过程相关事宜、费用应当自理，且满足采购方安全防控、保密等最新政策规定，如货物溯源、运输轨迹摸排等规定，运输车辆进入前置哨应拔掉行车记录仪、关闭GPS信号源等。施工人员进入采购方驻地隔离或工作，应指定负责人每日进行安全生产监督、检查，派遣施工的人员食宿由中标方自理；鉴于单位的特殊性，确保生产安全，进入单位施工人员严禁吸烟，饮酒，手机、平板电脑等通信设备由采购方集中管理，严禁带入采购方禁止使用的场所，待当日劳作结束，回到生活区后，再由采购方带班人员予以发放使用。供应商应遵守采购单位的各项规章制度。

2.商务要求

（1）交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起30个日历日内完工。

（2）交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

（3）付款条件（进度和方式）：工程验收合格之后一次性支付，具体以合同签订为准。

（4）售后服务要求：质保期限1年 。

（5）质保金：中标金额的3%。

（6）其他商务要求：

★人员要求：项目负责人资质类别及等级:需具建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

工程量清单与采购文件做为附件一并上传至平台，请供应商及时领取下载。

- ★注：各投标单位编制投标预算时不得改变招标文件提供的工程量清单，不得增项减项。否则视为不响应采购文件实质性要求。

- 评审方法（综合评分法）

一、综合评分

１．经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，最终汇总每个供应商每项评分因素的得分。

| 评分因素 |  |  | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 资格检查 |  | - 一、供应商信用承诺函 投标单位须在投标文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函。 注：采购单位签订合同之前，可要求中标供应商提供资格证明材料予以核验。供应商对信用承诺的正式性、合法性、有效性负责，如若发现虚假信用承诺，视为“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，按照《政府采购法》第七十七条规定予以处罚。 |  |  |
|  |  |  | 二、具有独立承担民事责任的能力 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）扫描件为准。 2.法定代表人身份证明及法定代表人授权书 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（注：如法定代表人出席开标会时，需提供法定代表人身份证明文件。如委托代理人出席开标会时需同时提供法定代表人资格证明文件和法定代表人授权委托书。） |  |  |
|  |  |  | 三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 投标人必须为前三年内（2021年1月1日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的投标人。 |  |  |
|  |  |  | - 四、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 投标人除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定条件以外不满足政府采购类其他法律法规的情形。 |  |  |
|  |  |  | 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 投标人须提供相关资料或书面声明（格式可自拟）。 |  |  |
|  |  |  | - 六、特定资质 资质等级及范围:供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质； |  |  |
|  |  |  | 七、落实政府采购政策需满足的资格要求 本项目专门面向中小企业：请根据要求提供《中小企业声明函》，格式以采购文件“第六部分 响应文件格式”中要求为准。 注：依据财政部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）规定，参加本次采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》。 - 注“本项目采购标的所属行业：建筑业 ，专门面向中小企业采购，中小企业划分标准根据《关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定”。 划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微 型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |  |  |
|  | 符合性检查 |  | 一、响应文件签署 响应文件上公司签章、法定代表人或其授权代表人的签章或签字是否符合采购文件要求。 |  |  |
|  |  |  | 二、响应文件报价唯一性 具有唯一性,报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价。 |  |  |
|  |  |  | - 三、磋商有效期 自提交响应文件截止之日起90日历日。 |  |  |
|  |  |  | - 四、实质性响应 - 是否符合采购文件前附表与“第三部分 采购需求”中标“★”条款的实质性要求和条件。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 |  | 评分标准 |  |
| 详细评 审 | 价格评审 （30分） |  | 投标报价 | - 评标基准价=有效投标报价的最低值,有效投标报价等于基准值的得满分,投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |  |
|  | 商务评审（30分） |  | 施工组织设计内容完整性和编制水平 | 施工组织包含施工条件、施工交通运输、施工总布置、施工总进度、主要设备供应等关键章节，且内容完整、编制合理的，得10分； 关键章节缺失或不符合本项目实际情况，每1项扣1分，扣完为止。 | 10分 |
|  |  |  | 类似业绩 | 供应商提供2020年1月1日至投标截止日完成的类似该项目业绩,每提供一个得1分,满分6分。（注:业绩证明材料须提供中标通知书和合同原件扫描件加盖供应商公章,以合同签订时间为准。未按要求提供证明材料的不得分;提供的证明文件未显示日期、未显示项目名称、无法定代表人或授权代表签字（签章）,则该合同视为无效业绩,不予以得分。） | 6分 |
|  |  |  | 报价的完整性、合理性 | 投标单价及总价承包项目报价的合理、完整无漏项等情况得4分，存在漏项、算数错误每有1项扣1分，扣完为止。 | 4分 |
|  |  |  | 工程施工的先进性 | 1、供应商在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得3分。 2、供应商提供执行国家强制性条文及切实可行的保证措施的得2分。 注：每缺项漏项或每有一项方案内容与项目不符的扣1分，扣完为止，未提供者不得分。 | 5分 |
|  |  |  | 企业承诺 | - 供应商有保修承诺、一次性达到合格验收标准的承诺，有违约经济处罚等系列措施说明的且措施可行的得5分，每缺项漏项或每有一项方案内容与项目不符的扣1分，扣完为止，未提供者不得分。 | 5分 |
|  | 技术标评审 （40分） |  | 施工规划 | - 对项目有整体规划思路，有切合本项目需求的施工方案或效果图者得5分；每有一项内容与项目实际情况不符的扣1分，扣完为止，未提供者不得分。 | 5分 |
|  |  |  | 工作流程实施方案 | - 1、供应商提供安保体系健全有效得5分。 - 2、供应商制定了质量通病的防治措施、措施完整的得5分。 - 3、供应商确保工程质量、工期、安全措施详细完整的得5分。 - 4、供应商全项分析思路清晰、有企业定额思路者得5分。 - 每缺项漏项或每有一项方案内容与项目不符的扣1分，扣完为止，未提供者不得分。 | 20分 |
|  |  |  | 资源配备计划 | 1、资金使用计划安排合理的，得2分,否则得0分。 2.劳动力安排计划合理且有计算说明的，得3分,否则得0分。 3.主要材料用量计划安排合理且有计算说明的，得3分,否则得0分。 4.主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明的，得 2分, 否则得1分。 | 10分 |
|  |  |  | 工程进度计划和文明施工措施 | 1、工程施工流程、进度计划横道图（或者网络图）中关键线路以及措施合理的，得3分，否则得1分。 2、供应商文明施工措施方案、具体、详细，得2分； 否则得1分。未提供不得分。 | 5分 |
| 汇总 | 合计 |  |  |  | 100分 |
|  | 注:评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
| 无效响应条款 |  |  | - 未按照采购文件的规定提交磋商保证金的； - 响应文件未按采购文件要求签署、盖章的； (3) 不具备采购文件中规定的资格要求的； (4) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； (6) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  |

二、综合评分细则表

1、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换:(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中,需评标委员会就某项评审结论做出表决的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。

5、确定成交供应商采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

- 第五部分   政府采购合同

（示范文本）

合同条款及格式

第一节通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部工商总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2017】214号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

第二节专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名称:；

资质类别和等级:；

联系电话:；

电子信箱:；

通信地址:。

1.1.2.5设计人:

名称:；

资质类别和等级:；

联系电话:；

电子信箱:；

通信地址:。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:。

1.1.3.9永久占地包括:。

1.1.3.10临时占地包括:。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:；

发包人提供国外标准、规范的份数:；

发包人提供国外标准、规范的名称:。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:；

发包人向承包人提供图纸的数量:；

发包人向承包人提供图纸的内容:。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:；

承包人提供的文件的期限为:；

承包人提供的文件的数量为:；

承包人提供的文件的形式为:；

发包人审批承包人文件的期限:。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点:；

发包人指定的接收人为:。

承包人接收文件的地点:；

承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点:；

监理人指定的接收人为:。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表:

姓名:；

身份证号:；

职务:；

联系电话:；

电子信箱:；

通信地址:。

发包人对发包人代表的授权范围如下:。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:。

发包人是否提供支付担保:。

发包人提供支付担保的形式:。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容:。

承包人需要提交的竣工资料套数:。

承包人提交的竣工资料的费用承担:。

承包人提交的竣工资料移交时间:。

承包人提交的竣工资料形式要求:。

（6）承包人应履行的其他义务:。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人:

姓名:；

身份证号:；

建造师执业资格等级:；

建造师注册证书号:；

建造师执业印章号:；

安全生产考核合格证书号:；

联系电话:；

电子信箱:；

通信地址:；

承包人对项目负责人的授权范围如下:。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任:

。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括:。

主体结构、关键性工作的范围:。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:。

其他关于分包的约定:

。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保:。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:

。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:。

关于监理人的监理权限:。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:

。

4.2监理人员

总监理工程师:

姓名:；

职务:；

监理工程师执业资格证书号:；

联系电话:；

电子信箱:；

通信地址:；

关于监理人的其他约定:。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:

（1）；

（2）；

（3）。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求:

。

关于工程奖项的约定:

。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:

。

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

。

6.1.4关于治安保卫的特别约定:

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:

。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:

。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:

。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:

。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:

。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

（1）；

（2）；

（3）。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:

。

8.6样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:

。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:

。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所:

。

施工现场需要配备的试验设备:

。

施工现场需要具备的其他试验条件:

。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:

。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:

。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:。

发包人审批承包人合理化建议的期限:。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:

。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:

。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:

。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定:；

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定:。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式:

。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:

。

风险费用的计算方法:

。

风险范围以外合同价格的调整方法:

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围:

。

风险费用的计算方法:

。

风险范围以外合同价格的调整方法:

。

3、其他价格方式:

。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额:。

预付款支付期限:。

预付款扣回的方式:。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:。

预付款担保的形式为:。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则:。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定:。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:

。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定:。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:

。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:

。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限:。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:

。

（2）发包人支付进度款的期限:。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:

。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:

。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:

。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容:

。

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定:

。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限:。

竣工付款申请单应包括的内容:

。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:。

发包人完成竣工付款的期限:。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:

。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:。

承包人提交最终结算申请单的期限:。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:。

（2）发包人完成支付的期限:。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:

。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为:；

（2）%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定:

。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为:

。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:

。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:

。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:。

（7）其他:。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定:。

18.3其他保险

关于其他保险的约定:。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:

。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:

。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:

。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:。

选定争议评审员的期限:。

争议评审小组成员的报酬承担方式:。

其他事项的约定:。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决:

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

第三节合同附件格式

一、合同协议书及附件:

附件1:承包人承揽工程项目一览表

二、专用合同条款附件:

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:分包人主要施工管理人员表

附件8:履约担保格式

附件9:预付款担保格式

附件10:支付担保格式

附件11:暂估价一览表

附件12:建设工程廉政责任书

一、合同协议书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围:



。

二、合同工期

计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币（大写）(¥元)；

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额:

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目负责人

承包人项目负责人:。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

（签字）（签字）

组织机构代码:组织机构代码:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

电子信箱:电子信箱:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2:

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3:

工程质量保修书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

3．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7．其他项目保修期限约定如下:

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):承包人(公章):

地址:地址:

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

附件4:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7:

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8:

履约担保

（发包人名称）:

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人:（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

年月日

附件9:

预付款担保

（发包人名称）:

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人:（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

年月日

附件10:

支付担保

（承包人）:

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写:）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为:连带责任保证。

2.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决:

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

地址:

邮政编码:

传真:

年月日

附件11:

11-1:材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2:工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3:专业工程暂估价表

- 第六部分   响应文件格式

一、 资格证明文件

1.供应商信用承诺函

2.具有独立承担民事责任的能力

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

6、本项目的特定资格要求

1.供应商信用承诺函

兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未在相关监管部门暂停参加政府采购活动的处罚期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章)：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期： 年 月 日

2.具有独立承担民事责任的能力

（1）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。

(2)法定代表人身份证明及法定代表人授权书

1）法定代表人资格证明文件

（ 新疆生产建设兵团第三师某单位）:

兹有          同志为             公司法定代表人,代表我公司办理一切社会公务事宜,具有法律效力。

附法定代表人基本情况:

姓名:          性别:     年龄:     职务:

身份证号码:

通讯地址:

电话号码:                   邮政编码:

法定代表人《居民身份证》正反面扫描件

供应商名称（签章）:

法定代表人（签字或签章） :

日期:           年           月           日

2）法定代表人授权书

（ 新疆生产建设兵团第三师某单位）:

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）、（项 目 名 称）采购活动的代表人,全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商（签章）:

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

签发日期:       年     月     日

附:

代理人工作单位:

职务:                        性别:

身份证号码:                  电话号码：

粘贴被授权人身份证正反面（扫描件）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人必须为前三年内（2021年1月1日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的投标人。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人须提供相关资料或书面声明（格式可自拟）。

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

供应商除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定条件以外不满足政府采购类其他法律法规的情形。

5.1供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 供应商承诺书

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

1、	重大违法行为；

2、	商业贿赂行为；

3、	政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商（签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

年   月   日

5.2不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商（签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

年   月   日

- 6、本项目的特定资格要求:

资质等级及范围:供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

- 7、落实政府采购政策需满足的资格要求

供应商为中小企业：请根据要求单独提供《中小企业声明函》

中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（热能系统改造），属于建筑业（建筑业）（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

公司法人代表（签名或签章）：

年   月   日

中小企业声明函“注释”：

1.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具；组成联合体的，由联合体的一方或者各方共同出具；合同分包的，由参加政府采购活动的供应商（主承包商）出具。

2.相关企业的具体情况：提供的货物、承建工程、承接服务的中小企业的具体情况（包括联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）。

（1）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接；供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（2）要求或接受联合体形式，或者要求或允许合同分包的，还应当提供联合体协议或者合同分包意向协议，该协议应标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）“相关企业”信息为上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

新成立的企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断，认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定出具的《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

（4）如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当按采购文件规定逐一填写所有采购标的对应的相关企业具体情况，并判断该企业类型。

（5）采购文件规定：采购项目属性、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联合企业〔2011〕300号）中十六个行业对应。

3.除了需要投标人应该填写的内容外，不得随意修改或删除中小企业声明函中的其他任何内容。

符合性审查

★质量标准

★商务技术要求第11条

★注：各投标单位编制投标预算时不得改变招标文件提供的工程量清单，不得增项减项

★人员要求：项目负责人资质类别及等级:需具建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

二、磋商报价文件

- 竞争性磋商函

- 开标一览表

- 竞争性磋商报价明细表

- 4.监狱企业证明文件（如适用）

- 5.残疾人福利性单位声明函（如适用）

1.竞争性磋商函

新疆生产建设兵团第三师某单位:

依据贵方               (采购项目名称/采购项目编号) 项目的磋商邀请，我方代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述响应文件。其中：在项目所属电子交易平台上传电子响应文件一份。

1．磋商报价表；

2．磋商报价明细表；

3．所投工程量清单；

4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5．资格证明文件；

6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的（包号）工程投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。

4．本响应文件有效期为自开标日起，共90个日历日。

5．接受磋商文件所列须知中相关规定，关于没收磋商保证金的约定。

6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：      。

8.其他：

供应商名称(签章)：

法定代表人（或法定代表人授权代表）(签名或签章)：

地    址：

电    话：

电子函件：

日期：

2.开标一览表

项目名称:

项目编号:                                       报价单位:人民币  元

| 序号 | 投标总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小写: 大写: |  |  |
| 2 | 质量标准 |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 磋商有效期（天） |  |  |

供应商（单位签章）:

法定代表人（或法定代表人授权代表）(签字或签章):

注:此表中,投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3.竞争性磋商报价明细表（格式自拟）

注：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《竞争性磋商报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

供应商名称（单位签章）:

法定代表人（或法定代表人授权代表）(签字或签章):

日期：    年   月   日

附：已标价的工程量清单

4.监狱企业证明文件（如适用）

供应商如是监狱企业,提供相关证明文件。

供应商名称（单位签章）:

法定代表人（或法定代表人授权代表）(签字或签章):

日期:

5.残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单 位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称（单位签章）:

法定代表人（或法定代表人授权代表）(签字或签章):

日 期:

备注:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%）,并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

三、商务技术文件

1、类似该项目业绩

2、施工组织设计内容完整性和编制水平

3、报价的完整性、合理性

4、工程施工的先进性

5、企业承诺

6、施工规划

7、工作流程实施方案

8、资源配备计划

9、工程进度计划和文明施工措施

10、供应商认为有必要提供的其他资料

1.类似项目业绩

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目时间/地点 | 项目主要内容 | 合同金额 （元） | 附件 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标结果 公告 | 成交通知书 |  |

供应商（签章）:

法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或签章）:

日期:       年     月     日

附：（注:业绩证明材料须提供中标（成交）通知书和合同原件扫描件加盖供应商公章,以合同签订时间为准）

2、施工组织设计内容完整性和编制水平

3、报价的完整性、合理性

4、工程施工的先进性

5、企业承诺（格式自拟）

6、施工规划

7、工作流程实施方案

8、资源配备计划

9、工程进度计划和文明施工措施

10、供应商认为有必要提供的其他资料