1. **采购需求**

# 采购需求

## 一、项目概况

1.项目名称：海南进出岛综合交通运输体系能力提升研究

2.项目编号：HNYC2024-0801

3.采购预算：823.00万元

4.是否接受联合体投标：是

5.服务期（合同履行期限）：按合同具体约定执行

## 二、项目概述

为深入贯彻落实省委省政府关于加强综合交通体系建设，提升春运服务保障能力的工作部署，打造琼州海峡“黄金水道”，更好的支撑服务海南自由贸易港发展建设，加快推进打造高效、安全、便捷、经济的琼州海峡客滚运输现代化交通运输体系，组织开展《海南进出岛综合交通运输体系能力提升研究》编制工作。

## 三、采购需求

按照“远近结合、平急结合、突出重点、综合施策”的原则，统筹和利用好水、陆、铁、空等综合交通运输方式，加快打造安全、便捷、高效、绿色、经济的进出岛综合运输体系，提升春运服务保障能力。研究视野方面，以海南省为核心，以及与海南进出岛运输相关大陆侧腹地范围，兼顾展望国际。基础设施布局和服务能力提升举措研究方面，以海南省为主，兼顾广东、广西。重点是应对2025年、2026年春运紧张局面，重点研究与海南进出岛相关的交通运输基础设施近期建设及布局发展，以及相关运行保障等方面的措施举措。对海南进出岛中远期的旅客、车辆和货物运输的全年需求、春运高峰运输需求进行预测。

## 四、服务内容

立足服务海南自由贸易港国家重大战略实施，支撑进出岛综合交通运输服务能力提升决策需要，结合海南自贸港发展形势和运输需求发展趋势、海南综合交通出行和物流新业态新模式的发展形势，研究确立海南进出岛综合交通发展的近期、远期发展目标，形成可供指导我省进出岛综合交通运输体系能力提升的纲要性文件。

## 五、详细研究内容

立足服务海南自由贸易港国家重大战略实施，支撑进出岛综合交通运输服务能力提升决策需要，结合海南自贸港发展形势和运输需求发展趋势、海南综合交通出行和物流新业态新模式的发展形势，研究确立海南进出岛综合交通发展的近期、远期发展目标，形成完整的可供指导我省进出岛综合交通运输体系能力提升的纲要性文件。

## 六、验收成果及要求

1.提交《海南进出岛综合交通运输体系能力提升研究》研究报告，需含能力提升具体实施项目举措表。

2.提交《海南进出岛综合交通运输体系能力提升研究》成果文件， 纸质文本和电子文件，相应图件的电子文件均应为可编辑的初始版本，如WPS、DWG 等格式。

3.所有成果文件的计量单位采用国际标准计量单位。文本做到清晰、完整、表达准确。

七、付款方式

1.项目费用的支付方式为分期支付。

第一期：合同签订后，甲方收到乙方出具的等额正规发票及付款申请，且甲方财政预算到位后，15个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%，

第二期：乙方对该研究项目进行中期汇报并经甲方书面认可后15个工作日内，乙方出具等额正规发票及付款申请，甲方向乙方支付合同金额20%，

第三期：乙方提交成果报告（送审稿）并经甲方组织的专家评审审核通过后或者甲方认可的方式15个工作日内，乙方出具等额正规发票及付款申请，甲方向乙方支付合同金额30%，

第四期：乙方按照合同要求全部完成项目研究工作，按照有关意见修改完善并提交最终成果报告，并经省政府审批同意或甲方认可的方式后。乙方出具等额正规发票及付款申请，甲方向乙方支付合同金额20%。

2.甲方每次付款前15日，乙方须向甲方提供相应额度的发票，乙方延迟提供发票的，甲方的付款时间可相应顺延。

3.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。

4.支付时间：甲方在确认乙方满足支付条件后的 15 个工作日内办理支付手续（不含政府财政支付部门审查的时间）。

## 八、其他未尽事宜以合同约定为准。